Rapport individuel : Nicolas Audinat

Résumé du projet 14 : SOS Prema :

Équipe : Valentin ROCHA, Nicolas AUDINAT, Hugo LEFEVRE, Nicolas CHADUC.
Tuteur : HARKETTI Bendaoud
- Migrer un fichier excel dans une base de données (BD).
- Faire le Back-Office permettant l'utilisation de cette BD.

Tâche réalisée durant la session de 4h du 9 Novembre 2015 :
- Analyse de nos premières informations en attente de rencontrer le maître d'oeuvre (MOE) afin de tirer les grandes lignes du sujet.
- Recherche de documentation sur différents sujets : la migration de fichier dans une base de données, l'hébergement de site Web sur un serveur, utilisation d'un nom de domaine, l'aspect de la futur interface Web.

Tâche réalisée durant la session de 4h du 16 Novembre 2015 :
- Mise en place d'un moyen de communication avec le MOE via Google Drive.
- Prise de connaissance de la méthode de travail préconiser par le MOE : la méthode AGILE.
- Analyse du cahier des charges afin d'en déduire des tâches à réaliser, et les besoins du maître d'ouvrage.
- Préparation de l'entretien prévu avec le MOA pour la session du 23 Novembre 2015.

Pour la session du 23 Novembre 2015 :
- Mise en place d'un moyen de partage du code entre les différents membres de l'équipe, tâche confiée à LEFEVRE Hugo.
- Élaboration d'une première interface graphique à présenter au client, élaboration confiée à ROCHA Valentin.
- Mise en place d'un suivi de projet grâce à l'application MsProject, tâche confiée à AUDINAT Nicolas.
- Préparation d'une présentation sur PowerPoint de notre découpage du cahier des charges pour la future rencontre avec le MOA, réaliser par CHADUC Nicolas.
- Choix d'un environnement de travail et développement convenant au membres de l'équipe.